|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Вид работ | Подрядная организация | Сумма ремонт, тыс.руб. | Результат | Причины невыполнения |
| 1 | м/р-н Паново д. 26 | Ремонт кровли | Полимерстройзащита | 1283,59 | выполнено |  |
| Ремонт внутридомовых систем водоснабжения (розлив ГВС) | КООРООИВ и ВК | 127,95 |  |
| Установка общедомовых приборов учета | Энергоэффект | 120,438 |  |
| 2 | ул. Машиностроителей д. 20/15 | Ремонт внутридомовых систем водоснабжения (розлив ХВС) | КООРООИВ и ВК | 125,192 | выполнено |  |
| Ремонт внутридомовых систем инженерных сетей (электроснабжение) | КООРООИВ и ВК | 215,886 |  |
| 3 | ул. 1-я Загородная д. 39 | Ремонт кровли | Ремстроймонтаж | 852,533 | выполнено |  |
| Ремонт фасада | Ремстроймонтаж |  |
| Ремонт внутридомовых систем инженерных сетей (электроснабжение) | КООРООИВ и ВК | 201,733 | выполнено |  |
| 4 | пр-д Строительный д. 8 | Ремонт кровли | Ремстроймонтаж | 2113,613 | выполнено |  |
| Ремонт фасада | Ремстроймонтаж | выполнено |  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | Ремстроймонтаж | 331,4 | выполнено |  |
| 5 | ул. Крупской д. 31/11 | Ремонт подвальных помещений | Ремстроймонтаж | 816,533 | выполнено |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |